PRJ-0572.1

QUARTZ – PRODUKTIONSDATENERFASSUNG UND MES-ANBINDUNG WERKE KASSEL UND OSTRAVA

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-09-02 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Industrial GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | VELTRAX Industrial |
| Project Sponsor | Michael Stahnke (COO Industrial) |
| Project Manager | Birgit Lohmann (Head of Manufacturing IT) |
| Lead – Affected Countries | DE; CZ |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0572.1 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Einführung eines Manufacturing Execution Systems (Auftragsrückmeldung, Maschinendatenerfassung, OEE, Traceability) in den beiden Hauptwerken. Ablösung von Papier-Laufkarten und manueller Rückmeldung im ERP.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-710 – OEE-Transparenz in Echtzeit an allen Linien.

## 4. Metrics

OEE-Steigerung um 6 Prozentpunkte

Rückmeldeverzögerung von 24 h auf < 5 Minuten

Rückverfolgbarkeit je Charge 100 %

## 5. Planned Deliverables

Anbindung 38 Maschinen (OPC UA)

MES-Rollout Kassel (Pilotlinie, dann Werk)

Rollout Ostrava

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 830 T€ | 150 T€ | 66 T€ | 290 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 2.180.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 5.100.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 2.920.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 1.332.232 € |
| ROI (alle Jahre) | 1,34 |
| Payback Period | ≈ 30,5 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 160.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 290.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 110.000 | Software licences / tooling |
| Local IT/IM Investments (extern) | 140.000 | Local rollout infrastructure, hardware and devices |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 60.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 70.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 50.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 40.000 | SaaS / cloud services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) | 60.000 | External maintenance and vendor support |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Sales Benefits (p.a. ab Vollbetrieb):

200.000 € — Erfüllung Traceability-Anforderung, Sicherung Automotive-Umsätze

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

340.000 € — OEE-Steigerung (weniger Stillstand, Ausschuss)

60.000 € — Wegfall manueller Rückmeldung

Nicht-quantitative Nutzen: Kundenanforderung; Datenbasis für ANVIL.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Ohne Echtzeitdaten sind Stillstandsursachen nicht analysierbar; Kundenanforderung Traceability (Automotive-Kunden) ab 2027.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Produktionsplanung und -steuerung, Qualitätssicherung, Instandhaltung.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Werke Kassel und Ostrava, Manufacturing IT, Qualitätsmanagement, Corporate IT (SAP).

## 11. Technische Abhängigkeiten

OT-Netz-Segmentierung (LATTICE), S/4-Schnittstelle (ORBIT), Maschinen ohne OPC-UA benötigen Retrofit.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Schichtmodelle für Schulung; Betriebsrat (Maschinendaten und Leistungserfassung).

## 13. Risikoanalyse

Retrofit-Kosten alter Maschinen höher als geplant

Betriebsvereinbarung Leistungserfassung

OT-Sicherheit

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Siemens Opcenter oder MPDV HYDRA (Auswahl Q2/2026).

## 15. Freigaben

| Sponsor | Michael Stahnke (COO Industrial) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |