PRJ-0646.1

CINDER – E-INVOICING UND VIDA-COMPLIANCE (XRECHNUNG, ZUGFERD, PEPPOL)

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-09-01 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Group Finance / Tax |
| Project Sponsor | Dr. Markus Feldhaus (CFO) |
| Project Manager | Katrin Voss |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE; AT; FR; ES; IT; PL; BE; RO; HU |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0646.1 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen E-Rechnungspflichten (DE ab 2027 Ausgang, FR/PL/BE/RO länderspezifisch, EU ViDA) für Ein- und Ausgangsrechnungen über eine zentrale E-Invoicing-Plattform mit Anbindung an ERP und Kundenrechnungsarchiv.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-116 – Gesetzeskonforme E-Rechnung in allen Ländern fristgerecht.

## 4. Metrics

Fristgerechte Compliance je Land: 100 %

E-Rechnungsquote Ausgang 95 %

Manuelle Rechnungserfassung Eingang −60 %

## 5. Planned Deliverables

Plattform-Auswahl und Anbindung S/4 und ECC

Rollout DE/AT (2026/27)

Rollout FR/PL/BE/RO/ES/IT/HU nach Fristen

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 520 T€ | 210 T€ | 42 T€ | 182 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 2.410.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 2.720.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 310.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 40.798 € |
| ROI (alle Jahre) | 0,13 |
| Payback Period | ≈ 86,2 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 120.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 210.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 60.000 | Software licences / tooling |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 60.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 70.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 40.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 150.000 | SaaS / cloud services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) | 20.000 | External maintenance and vendor support |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

190.000 € — Wegfall manueller Rechnungserfassung

50.000 € — Porto, Druck, Archiv

80.000 € — Vermiedene Bußgelder und Steuerrisiken (Erwartungswert)

Nicht-quantitative Nutzen: Compliance; Grundlage Touchless Invoicing (CATALYST).

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Gesetzliche Pflicht mit Bußgeldrisiko; ohne zentrale Plattform Insellösungen je Land.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Order-to-Cash (Fakturierung), Procure-to-Pay (Rechnungseingang), Steuer-Reporting.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Group Finance, Tax, SSC Krakau, Landesgesellschaften, Corporate IT (SAP), Einkauf.

## 11. Technische Abhängigkeiten

ORBIT (S/4) und verbleibende ECC-Instanzen; RELAY (EDI-Kanal); Archiv.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Länderfristen sind extern gesetzt; Kunden-/Lieferantenkommunikation über Einkauf und Vertrieb.

## 13. Risikoanalyse

Gesetzliche Formate ändern sich kurzfristig

Doppelanbindung ECC und S/4 während ORBIT

Ressourcenkonflikt SAP CoE

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

SAP Document and Reporting Compliance oder Pagero (Ausschreibung Q1/2026).

## 15. Freigaben

| Sponsor | Dr. Markus Feldhaus (CFO) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |