PRJ-0630.1

VERTEX – CRM-KONSOLIDIERUNG AUF SALES CLOUD

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-08-21 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Retail GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | VELTRAX Retail – Sales |
| Project Sponsor | Robert Neumann (Head of Retail Sales) |
| Project Manager | Sandra Kellermann |
| Lead – Affected Countries | DE; AT; CH; FR; ES; IT |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0630.1 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Zusammenführung von drei CRM-Systemen (Salesforce DE, Dynamics FR/ES, Eigenentwicklung IT) auf eine Salesforce-Instanz für Außendienst, Innendienst und Kundenservice. Kick-off war bereits Q3/2025 mit der Datenanalyse. Einheitliches Kundenbild und Pipeline-Reporting für Retail und Financial Services.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-531 – Ein Kundenbild für Vertrieb und Service.

## 4. Metrics

Anzahl CRM-Systeme von 3 auf 1

Forecast-Genauigkeit +15 Prozentpunkte

Außendienst-Adoption 90 % wöchentlich aktiv

## 5. Planned Deliverables

Datenmodell und Migration FR/ES/IT

Integration ERP und Kundenportal (HALO)

Abschaltung Dynamics und Eigenentwicklung

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 T€ | 310 T€ | 56 T€ | 245 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 1.930.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 4.590.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 2.660.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 1.156.251 € |
| ROI (alle Jahre) | 1,38 |
| Payback Period | ≈ 50,6 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 170.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 310.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 60.000 | Software licences / tooling |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 70.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 90.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 50.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 260.000 | SaaS / cloud services |

Hinweis: Recurrent-Kosten nur bis 2029 angesetzt, ab 2030 entfällt die Lizenz (siehe Anbieterinformation).

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Sales Benefits (p.a. ab Vollbetrieb):

250.000 € — Cross-Selling Retail/Financial Services

150.000 € — Bessere Pipeline-Steuerung

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

140.000 € — Wegfall Lizenzen Dynamics und Wartung Eigenentwicklung

Nicht-quantitative Nutzen: Einheitliches Kundenbild; Grundlage HALO und ECHO.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Drei Systeme bedeuten drei Wahrheiten über den Kunden; Cross-Selling zwischen Retail und Financial Services ist heute nicht möglich.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Lead-to-Order, Kundenservice, Vertriebssteuerung.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Retail Sales (alle Länder), Kundenservice, Financial Services (Leads), Corporate IT.

## 11. Technische Abhängigkeiten

MOSAIC (Kundenstamm), NEXUS, ECHO (Service-Integration), KEYSTONE.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Vertriebsprozesse müssen vereinheitlicht werden (Länder-Widerstand); Betriebsrat (Außendienststeuerung).

## 13. Risikoanalyse

Länder verteidigen lokale Prozesse

Datenqualität Eigenentwicklung IT

Lizenzkosten steigen mit Nutzerzahl

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Salesforce Sales Cloud und Service Cloud (Enterprise), Implementierung durch bestehenden Partner. Ab 2030 entfällt die Lizenz, da das System dann abgeschrieben ist.

## 15. Freigaben

| Sponsor | Robert Neumann (Head of Retail Sales) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |