PRJ-0000.0

[PROJEKTNAME EINTRAGEN]

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-08-14 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Corporate IT – Automation CoE |
| Project Sponsor | Thomas Riedl (CIO) |
| Project Manager | Hannah Petersen |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE; AT |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2026 |
| Project Number | BC-2026-0000.0 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

FLUX: Einführung einer Low-Code-Plattform für Workflow-Automatisierung (Genehmigungen, Formulare, kleine Fachanwendungen) mit Citizen-Developer-Programm. Ablösung von ca. 120 Excel-/Access-/E-Mail-Workflows in den Zentralfunktionen.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-421 – 100 Workflows in 24 Monaten automatisiert.

## 4. Metrics

Anzahl produktiver Workflows: 100 bis Ende 2027

Durchlaufzeit Genehmigungen −50 %

50 geschulte Citizen Developer

## 5. Planned Deliverables

Plattform-Governance (Center of Excellence)

Top-20-Workflows

Citizen-Developer-Programm

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 265 T€ | 130 T€ | 21 T€ | 93 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 1.565.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 1.995.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 430.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 172.645 € |
| ROI (alle Jahre) | 0,27 |
| Payback Period | ≈ 51,6 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 80.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 60.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 45.000 | Software licences / tooling |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 50.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 30.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 60.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 70.000 | SaaS / cloud services |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

170.000 € — Wegfall manueller Bearbeitung Genehmigungen

40.000 € — Ablösung Wartung Access-Anwendungen

Nicht-quantitative Nutzen: Geschwindigkeit; Entlastung IT-Backlog.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Die IT hat ein Backlog von 180 kleinen Anforderungen, die mit klassischer Entwicklung nie umgesetzt würden.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Genehmigungsprozesse (Investitionen, Reisen, Beschaffung), Onboarding, Formularwesen.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Automation CoE, alle Zentralfunktionen, IT Security (Governance).

## 11. Technische Abhängigkeiten

M365-Tenant (Power Platform), Datenzugriffe via NEXUS.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Fachbereiche stellen Citizen Developer mit 20 % Kapazität.

## 13. Risikoanalyse

Wildwuchs ohne Governance

Schatten-IT-Lösungen werden nicht abgelöst, sondern ergänzt

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Microsoft Power Platform (Lizenzen teilweise in E3 enthalten, Premium-Connectors zusätzlich).

## 15. Freigaben

| Sponsor | Thomas Riedl (CIO) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |