PRJ-0501.1

ORBIT – ERP-HARMONISIERUNG FINANCE (S/4-MIGRATION WELLE 2)

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-08-14 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Group Finance |
| Project Sponsor | Dr. Markus Feldhaus (CFO) |
| Project Manager | Katrin Voss (Head of Finance Applications) |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE; AT; CH; PL; CZ |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0501.1 |
| Strategic Objective | OPERATIONAL EXCELLENCE |

## 2. Beschreibung

Ablösung der drei verbliebenen ECC-Instanzen in DACH und CEE durch die zentrale S/4HANA-Instanz (Template Welle 1). Vereinheitlichung von Kontenrahmen, Kostenstellenlogik und Intercompany-Prozessen. Damit entfällt der manuelle Konsolidierungslauf im Group Reporting.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-112 – One Finance Backbone: ein Kontenrahmen, ein Reporting, ein Close.

## 4. Metrics

Verkürzung des Monatsabschlusses von 9 auf 5 Arbeitstage

Reduktion manueller IC-Abstimmungen um 70 %

Abschaltung von 3 ECC-Instanzen bis Q4/2027

## 5. Planned Deliverables

Fit-Gap-Analyse DACH/CEE gegen Template Welle 1

Datenmigration und Cutover für 6 Buchungskreise

Abschaltung ECC AT/CH/PL

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 1400 T€ | 225 T€ | 112 T€ | 490 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 3.425.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 5.270.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 1.845.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 652.473 € |
| ROI (alle Jahre) | 0,54 |
| Payback Period | ≈ 55,1 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 380.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 620.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 90.000 | Software licences / tooling |
| Local IT/IM Investments (extern) | 60.000 | Local rollout infrastructure, hardware and devices |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 110.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 140.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 60.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 120.000 | SaaS / cloud services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) | 45.000 | External maintenance and vendor support |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

320.000 € — Wegfall manueller Konsolidierung und IC-Abstimmung

210.000 € — Abschaltung ECC-Instanzen (Hosting, Wartung, Lizenz)

90.000 € — Reduzierter Abschlussaufwand SSC

Nicht-quantitative Nutzen: Einheitliche Datenbasis für Group Reporting; Audit-Fähigkeit; Grundlage für weitere Finance-Automatisierung.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Ohne Harmonisierung bleibt der Konzernabschluss auf drei Systemen mit manuellen Brücken. Wartungsende ECC 2027 erzwingt ohnehin eine Entscheidung.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Record-to-Report, Procure-to-Pay (Buchungsschnittstelle), Intercompany-Abstimmung, Group Consolidation.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Group Finance, Accounting Shared Service Center Krakau, Corporate IT (SAP CoE), Landesgesellschaften AT/CH/PL/CZ.

## 11. Technische Abhängigkeiten

Abhängig von Template-Freeze Welle 1 (Projekt ORBIT-1), Stammdaten-Bereitstellung aus MOSAIC, Archivierung Altdaten (OpenText).

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Verfügbarkeit Key-User in den Landesgesellschaften während Jahresabschluss; Betriebsrat DE (Leistungs- und Verhaltenskontrolle).

## 13. Risikoanalyse

Cutover kollidiert mit Jahresabschluss 2026 – Mitigation: Go-Live nach Q1-Close

Ressourcen-Engpass SAP CoE (parallel Projekt CINDER) – externe Verstärkung eingeplant

Datenqualität Altsysteme PL/CZ unbekannt – Vorab-Profiling

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

SAP S/4HANA (Private Cloud Edition), Implementierungspartner: Rahmenvertrag mit bestehendem SI-Partner (Los 2). OpenText für Archivierung.

## 15. Freigaben

| Sponsor | Dr. Markus Feldhaus (CFO) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |