PRJ-0512.2

BEACON – SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC) AS A SERVICE

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-08-25 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Group IT Security |
| Project Sponsor | Jan-Philipp Weber (CISO) |
| Project Manager | Lena Hartwig (Security Architecture) |
| Lead – Affected Countries | CORP; alle Landesgesellschaften |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2027 / 2026 |
| Project Number | BC-2026-0512.2 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Beauftragung eines 24/7-Managed-SOC (Monitoring, Detection, Incident Response) als Ergänzung zum internen Security-Team. Anbindung aller zentralen Log-Quellen an das SIEM des Anbieters. Der interne Bereitschaftsdienst außerhalb der Geschäftszeiten entfällt.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-310 – Detection & Response Reifegrad 3 (nach NIST CSF) bis Ende 2027.

## 4. Metrics

Mean Time to Detect < 30 Minuten

Mean Time to Respond < 4 Stunden

Abdeckung Log-Quellen 95 % der kritischen Systeme

## 5. Planned Deliverables

Ausschreibung und Vergabe SOC-Dienstleister

Anbindung Log-Quellen (AD, Firewalls, EDR, Cloud)

Runbooks und Eskalationsprozess

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 310 T€ | 420 T€ | 25 T€ | 108 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 4.090.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 3.570.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | -520.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | -345.117 € |
| ROI (alle Jahre) | -0,13 |
| Payback Period | ≈ 0,0 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 60.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 90.000 | External development / implementation |
| Local IT/IM Investments (extern) | 40.000 | Local rollout infrastructure, hardware and devices |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 50.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 70.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 40.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 380.000 | SaaS / cloud services |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

110.000 € — Wegfall interner Rufbereitschaft Security

250.000 € — Vermiedene Schadenskosten (Erwartungswert)

60.000 € — Prämienreduktion Cyberversicherung

Nicht-quantitative Nutzen: Versicherbarkeit; NIS-2-Nachweis; Entlastung des internen Teams.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Die Cyberversicherung fordert ab 2027 ein 24/7-Monitoring. Aufbau eines eigenen SOC ist bei unserer Größe nicht wirtschaftlich.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Incident Management, Vulnerability Management, Business Continuity.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Group IT Security, IT Infrastructure, Landes-IT aller Gesellschaften, Datenschutz, Betriebsrat.

## 11. Technische Abhängigkeiten

Voraussetzung: EDR-Rollout (SENTRY) abgeschlossen; Log-Forwarding aus SUMMIT Landing Zone.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

NIS-2-Betroffenheit der Logistik-Sparte; Betriebsrat wegen Log-Auswertung.

## 13. Risikoanalyse

Anbieter-Lock-in

Datenschutz bei Log-Export in EU-Rechenzentrum des Anbieters

Interne Ansprechpartner nachts nicht erreichbar

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Shortlist: drei europäische MSSP; Entscheidung nach Ausschreibung Q3/2026. SIEM-Technologie wird vom Anbieter gestellt.

## 15. Freigaben

| Sponsor | Jan-Philipp Weber (CISO) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |