PRJ-0540.1

MERIDIAN – INTRANET-RELAUNCH AUF MICROSOFT 365 / VIVA

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-09-03 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Group SE |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Corporate Communications |
| Project Sponsor |  |
| Project Manager | tbd |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0540.1 |
| Strategic Objective | OPERATIONAL EXCELLENCE |

## 2. Beschreibung

Ablösung des SharePoint-2013-Intranets durch ein modernes Mitarbeiterportal auf SharePoint Online / Viva Connections mit mobiler Nutzung auch für gewerbliche Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz.

## 3. Objective (OKR/VCP)

Mitarbeiter besser informieren und die Zufriedenheit steigern.

## 4. Metrics

Mitarbeiterzufriedenheit soll besser werden

Mehr Nutzung als heute

Weniger E-Mails

## 5. Planned Deliverables

Neues Intranet

Migration der Inhalte

Schulung

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 T€ | 40 T€ | 18 T€ | 77 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 580.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 850.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 270.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 92.767 € |
| ROI (alle Jahre) | 0,47 |
| Payback Period | ≈ 60,5 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 40.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 120.000 | External development / implementation |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 30.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 30.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 15.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 25.000 | SaaS / cloud services |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

60.000 € — Weniger Suchaufwand

40.000 € — Wegfall SharePoint-2013-Betrieb

Nicht-quantitative Nutzen: Mitarbeiterbindung; Employer Branding.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Das alte Intranet läuft auf einer Plattform ohne Support seit 2023.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

—

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Corporate Communications, Corporate IT (Workplace), HR.

## 11. Technische Abhängigkeiten

M365-Tenant, Mobile Device Management für Frontline-Worker.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

—

## 13. Risikoanalyse

—

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Microsoft 365 (vorhandene Lizenzen E3), Umsetzung durch Agentur (noch nicht ausgewählt).

## 15. Freigaben

| Sponsor | ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |