PRJ-0601.1

SPARK – GENAI-ASSISTENT FÜR INTERNE WISSENSSUCHE

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-08-28 · Vertraulichkeit:

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Corporate IT – Innovation |
| Project Sponsor | Thomas Riedl (CIO) |
| Project Manager | Amir Haddad |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2026 |
| Project Number | BC-2026-0601.1 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Pilotierung eines KI-Assistenten (RAG über Intranet, Richtlinien, IT-Dokumentation, Verträge) für 500 Nutzer in Zentralfunktionen mit anschließender Entscheidung über Konzern-Rollout. Enthält Berechtigungskonzept, sodass Nutzer nur Inhalte sehen, auf die sie ohnehin Zugriff haben.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-450 – Suchzeit für interne Informationen halbieren.

## 4. Metrics

Suchzeit je Anfrage −50 % (Messung im Pilot)

Antwortqualität ≥ 80 % korrekt (Stichprobe)

Wöchentlich aktive Nutzer > 60 % der Pilotgruppe

## 5. Planned Deliverables

Pilot mit 500 Nutzern

Berechtigungskonzept und Datenanbindung

Entscheidungsvorlage Rollout

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 T€ | 30 T€ | 17 T€ | 74 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 510.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 1.330.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 820.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 398.374 € |
| ROI (alle Jahre) | 1,61 |
| Payback Period | ≈ 18,5 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 70.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 90.000 | External development / implementation |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 30.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 20.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 30.000 | Internal support and application operations |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

140.000 € — Zeitersparnis Suche (Pilotgruppe, hochgerechnet)

Nicht-quantitative Nutzen: Lernen über GenAI im Konzern; Grundlage Rollout-Entscheidung.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Mitarbeiter verbringen laut Umfrage 2025 rund 1,5 Stunden pro Woche mit der Suche nach internen Informationen.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Wissensmanagement, IT-Support (Self-Service), Richtlinienauskunft.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Innovation, Corporate Communications, IT Security, Datenschutz, Legal.

## 11. Technische Abhängigkeiten

MERIDIAN als Content-Quelle, KEYSTONE für Berechtigungen, SUMMIT für Hosting.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

KI-Richtlinie muss verabschiedet sein; Betriebsrat.

## 13. Risikoanalyse

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Halluzinationen bei Richtlinienfragen

Datenabfluss an Modellanbieter

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

Microsoft Copilot Studio mit Azure OpenAI; Alternative: Open-Source-Stack (Evaluierung).

## 15. Freigaben

| Sponsor | Thomas Riedl (CIO) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |