PRJ-0615.1

MOSAIC – MASTER DATA MANAGEMENT KUNDEN, LIEFERANTEN, MATERIAL

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 2026-09-03 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Corporate Services GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | Corporate IT – Data & Analytics |
| Project Sponsor | Nadine Öztürk (Head of Data & Analytics) |
| Project Manager | Christian Volkert (MDM Lead) |
| Lead – Affected Countries | CORP; DE; AT; CH; FR; ES; IT; NL; BE; PL; CZ |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0615.1 |
| Strategic Objective | CUSTOMER VALUE |

## 2. Beschreibung

Einführung eines zentralen Stammdatenmanagements mit Golden Record, Dublettenbereinigung, Freigabe-Workflows und Data Stewardship für Kunden-, Lieferanten- und Materialstammdaten. Voraussetzung für ORBIT, HALO, TRIDENT und VANTAGE.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-402 – Ein Stammsatz je Geschäftspartner konzernweit.

## 4. Metrics

Dublettenquote Kunden von 14 % auf < 1 %

Durchlaufzeit Stammdatenanlage von 5 Tagen auf 1 Tag

Vollständigkeit Pflichtfelder 98 %

## 5. Planned Deliverables

Datenmodell und Governance

Initiale Bereinigung (ca. 410.000 Datensätze)

Workflows und Anbindung ERP/CRM/WMS

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 730 T€ | 230 T€ | 58 T€ | 255 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 2.800.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 3.400.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 600.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 146.143 € |
| ROI (alle Jahre) | 0,21 |
| Payback Period | ≈ 77,6 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 190.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 280.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 100.000 | Software licences / tooling |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 90.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 70.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 80.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 120.000 | SaaS / cloud services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) | 30.000 | External maintenance and vendor support |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Sales Benefits (p.a. ab Vollbetrieb):

90.000 € — Weniger Fehllieferungen und Stornos

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

230.000 € — Reduzierter Pflegeaufwand und Klärfälle

80.000 € — Vermiedene Doppelzahlungen und Skontoverluste

Nicht-quantitative Nutzen: Datenqualität als Grundlage aller Digitalisierungsprojekte.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Stammdatenfehler verursachen Fehllieferungen, Zahlungsverzögerungen und Reporting-Abweichungen. Die ORBIT-Migration ist ohne bereinigte Daten nicht möglich.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Stammdatenanlage und -pflege, Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Reporting.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

Data & Analytics, Group Finance, Einkauf, Vertrieb Retail, Supply Chain; Data Stewards in allen Sparten.

## 11. Technische Abhängigkeiten

ORBIT-Zeitplan (Migration setzt bereinigte Daten voraus), NEXUS für Verteilung.

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Benennung von 12 Data Stewards (je 30 % Kapazität); Datenschutz für Kundendaten.

## 13. Risikoanalyse

Bereinigung dauert länger als geplant

Fachbereiche akzeptieren zentrale Freigabe nicht

Kritischer Pfad für ORBIT

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

SAP Master Data Governance (bevorzugt) oder Informatica MDM.

## 15. Freigaben

| Sponsor | Nadine Öztürk (Head of Data & Analytics) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |